浙江大学

RDS安全加固方案

目录

1、 操作背景	2

2、 风险评估	3

3、 操作前准备	3

4、操作步骤	3

4.1 管理节点操作	3

4.2 工作节点操作	4

5、应急和回退操作	5

- 操作背景

- 10.73.73.10,10.203.1.102,10.203.1.236,10.203.1.214,10.73.73.15,10.73.73.90，10.190.236.0/22这些IP访问RDS的web页面和服务器终端，不允许其他IP访问。

- 风险评估

- 操作理论上不影响业务使用，操作预计需要一个小时，建议在业务低峰期操作。

- 操作前准备

- 执行巡检脚本，检查平台环境

- tar zxvf qfctl-202503261506-amd64.tar.gz cd qfctl-202503261506-amd64 chmod +x qfctl-202503261506 - /qfctl-202503261506 report

- 检查告警中心有无异常告警

4、操作步骤

4.1 管理节点操作

# 备份 iptables-save > iptables.bak cp /etc/sysconfig/iptables-config /root/tmp/iptables-0305.bak # 设置规则 # master节点执行 # 1. 放行单个IP访问21080、21081、22端口 # 10.73.73.10 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.73.73.10 -m multiport --dports 22,21080,21081 -j ACCEPT # 10.203.1.102 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.203.1.102 -m multiport --dports 22,21080,21081 -j ACCEPT # 10.203.1.236 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.203.1.236 -m multiport --dports 22,21080,21081 -j ACCEPT # 10.203.1.214 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.203.1.214 -m multiport --dports 22,21080,21081 -j ACCEPT # 10.73.73.15 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.73.73.15 -m multiport --dports 22,21080,21081 -j ACCEPT # 10.73.73.90 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.73.73.90 -m multiport --dports 22,21080,21081 -j ACCEPT # 放行指定网段10.190.236.0/22访问目标端口 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.190.236.0/22 -m multiport --dports 22,21080,21081 -j ACCEPT # 拒绝所有其他IP访问这三个端口 iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22,21080,21081 -j DROP # 查看规则 iptables -nvL INPUT --line-numbers # 将规则写入rc.local配置文件，将以上规则写入文件并保存 vi /etc/rc.d/rc.local

4.2 工作节点操作

# 备份 iptables-save > iptables.bak cp /etc/sysconfig/iptables-config /root/tmp/iptables-0305.bak # 设置规则 # 工作节点 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.73.73.10 --dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -s 10.203.1.102 --dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -s 10.203.1.236 --dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -s 10.203.1.214 --dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -s 10.73.73.15 --dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -s 10.73.73.90 --dport 22 -j ACCEPT # 放行指定网段10.190.236.0/22访问22端口 iptables -A INPUT -p tcp -s 10.190.236.0/22 --dport 22 -j ACCEPT # 拒绝所有其他IP访问22端口 iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP # 查看规则 iptables -nvL INPUT --line-numbers # 将规则写入rc.local配置文件，将以上规则写入文件并保存 vi /etc/rc.d/rc.local

5、应急和回退操作

# 回退 iptables -nvL INPUT --line-numbers # 找到要删除的规则编号N iptables -D INPUT [NUM]